Техническое задание процесса Управления

изменениями АО "ForteBank"

ТОО "INForce

2025

Оглавление

Общая информация	2

Цели процесса	2

Основные роли процесса	3

Описание задачи	3

Основные функциональные требования (FR)	4

Атрибутный состав	8

Алгоритм работы жизненного цикла	11

Правила автоматизации	14

Уведомления	16

Очереди	19

SLA	21

Основные сценарии	22

Этапы работы	29

Общая информация

Управление изменениями, как определено в руководстве ITIL 4 - это практика, направленная на обеспечение успешного и безопасного внесения изменений в ИТ-среду с минимальными рисками для бизнес-процессов.

Цели процесса

Основные цели для внедрения процесса Change Management:

- Создание прозрачного и стандартизированного процесса

  - Обеспечить единые правила и последовательность действий для инициирования, оценки, согласования и выполнения изменений.

  - Повысить предсказуемость и снизить риск ошибок за счет понятных процедур и ролей.

  - Гарантировать, что процесс позволяет быстро и безопасно внедрять необходимые изменения в ИТ-среду.

- Повышение успешности изменений

  - Увеличить процент изменений, реализованных с первого раза, без необходимости откатов или доработок.

  - Минимизировать количество сбоев и инцидентов, связанных с выполнением изменений.

- Регистрация, отслеживание и контроль всех изменений

  - Обеспечить обязательную регистрацию всех запросов на изменение (RFC) в единой системе.

  - Предоставить возможность отслеживать статус и историю выполнения каждого изменения.

  - Ввести контроль выполнения и документирование результатов.

- Учет взаимосвязей и интеграция с другими процессами

  - При оценке и планировании изменений учитывать зависимости с другими сервисами и элементами инфраструктуры через CMDB.

  - Интегрировать управление изменениями с процессами управления инцидентами, проблемами, конфигурацией, чтобы снизить риски и повысить качество обслуживания.

Основные роли процесса

Таблица 1 содержит описание основных ролей процесса.

| Роль | Цель / ответственность |
| --- | --- |
| Change manager (Менеджер) | Отвечать за качество и эффективность процесса; разрабатывать и поддерживать регламенты; собирать и анализировать метрики (процент успешных изменений, распределение по типам и системам); инициировать улучшения процесса. Контролировать выполнение изменения от начала до завершения; координировать действия исполнителей; создавать при необходимости и распределять подзадачи; следить за соблюдением сроков и плана; обеспечивать успешное завершение без откатов. |
| Координатор Service Desk | Мониторить инциденты, связанные с выполненным изменением; фиксировать и эскалировать проблемы, если они возникли после выполнения; обеспечивать обратную связь для анализа успешности изменений. |
| Инициаторы изменений | Владельцы систем, представители бизнеса; формулируют запрос на изменение, обосновывают его ценность, прикладывают обязательный перечень документов, принимают результаты после выполнения. |
| Исполнители изменений | Непосредственно выполняют технические и организационные задачи, предусмотренные планом изменения; следуют инструкциям и плану выполнения; предоставляют отчет о выполнении работ и возникающих рисках; участвуют в тестировании и подтверждении корректности выполнения. |

Описание задачи

Настройка в Jira Service Management основных элементов процесса:

- Типы изменения:

  - Нормальное.

  - Стандартное.

  - Срочное.

- Жизненный цикл - один для всех типов задач.

  - В зависимости от типа жизненный цикл может обрабатываться условиями.

- Типы задач, участвующие в процессе:

  - PIR;

  - Выполнение;

  - Тестирование.

Основные функциональные требования (FR)

Таблица 2 содержит описание основных функциональных требований.

| FR-ID | Требование (пользовательский результат) |
| --- | --- |
| FR-01 | Создание запроса на изменение доступно всем пользователям Портала и агентам Jira Service Management. Созданный запрос моментально отображается в реестре запросов с сортировкой по дате создания (↓). |
| FR-02 | Форма регистрации RFC предоставляет - выбор типа изменения (Нормальное, Стандартное, Срочное), без дальнейшего использования поля "Приоритет" по-умолчанию, - категорию шаблона и сам шаблон (для стандартных), - обязательные поля "Система", "Плановые даты начала/окончания выполнения", - вложения "План выполнения/План тестирования/План неуспешного выполнения". - Поле "Тема" формируется по шаблону "Система — Модуль" (для стандартных — по названию шаблона). |
| FR-03 | При сохранении заявке автоматически присваивается номер по маске FORTE-000000, фиксируется дата/время создания. |
| FR-04 | Запрос после создания должен быть доступен в списках и очередях проекта с возможностью фильтрации по дате создания, типу изменения, статусу, системе. |
| FR-05 | Предварительное согласование руководителем инициатора: сразу после регистрации запрос автоматически направляется руководителю инициатора (автоподстановка из справочника сотрудников (Каталог сотрудников)). - При одобрении — автоматический переход в статус "Рассмотрение Change Manager", уведомления инициатору и группе Change Managers; - При отказе — автоматический переход "Отмена"; - При возврате на доработку — "Регистрация", с уведомлением инициатору; - Согласование доступно с Портала без необходимости агентской лицензии. |
| FR-06 | Рассмотрение Change Manager: - Запрос назначается на автоматически заполняемую из “Системы” группу Change Managers с возможностью указания ответственного. Сотрудник из группы имеет возможность указать себя ответственным за изменение через переход “В работу“. - Change Manager проверяет полноту данных, соответствие плановых дат технологическому окну, при необходимости корректирует состав шаблонных подзадач (см. FR-17). - При переходе в этот статус активируется SLA "Подготовка изменения". |
| FR-07 | Согласование изменения (CAB/ECAB): - Change Manager инициирует согласование предопределённой сотрудниками (авто-подстановка из шаблона для стандартных; для нормальных/срочных — ручной выбор), при необходимости имеет возможность выбора дополнительных согласующих; - Если хотя бы один согласующий отклоняет запрос — он возвращается в "Регистрация" с обязательным комментарием. - При полном одобрении — переход в "Запланировано". - Для срочных изменений допускается выполнение до согласования с обязательным постфактум-подтверждением. |
| FR-08 | Планирование: При положительном согласовании запрос автоматически переходит в статус "Запланировано". При планировании система выполняет проверку попадания плановых дат в технологическое окно (см. FR-15); при нарушении переход блокируется с пояснением. - Все подзадачи по выполнению и тестированию создаются автоматически в статусе "Запланировано": при стандартном изменении по шаблонам, при нормальном и срочном “Выполнение“ и “Тестирование“. - Назначение исполнителей подзадач осуществляется вручную менеджером. |
| FR-09 | Автоматический запуск выполнения по плановой дате: - При наступлении плановой даты начала запрос автоматически переходит в "Выполнение". - При переводе в "Выполнение" фиксируется фактическая дата начала. - Менеджер имеет возможность вручную переводить основной запрос в статус “Выполнение“: - SLA "Выполнение" активируется на основе интервала между плановыми датами начала и окончания. |
| FR-10 | Подзадачи выполнения и тестирования: - Создаются автоматически в статусе "Запланировано" согласно выбранному шаблону (для стандартных) или типовым правилам (для нормальных/срочных) — см. FR-17. - На этапе RFC "Запланировано" все подзадачи находятся в статусе "Запланировано"; - При наступлении плановой даты начала подзадачи типа "Выполнение" переходят в статус "Выполнение" и ожидают выполнения со стороны исполнителей подзадач. - После успешного завершения всех подзадач выполнения запрос переходит в "Тестирование" (если тестирование предусмотрено шаблоном) либо напрямую в "Решено". - Для стандартных изменений необходимость тестирования определяется на основе выбранного шаблона (атрибут “Необходимо тестирование”). - Для нормальных и срочных изменений тестирование выполняется обязательно по умолчанию. - Если по шаблону тестирование не требуется, заявка после успешного завершения всех подзадач выполнения автоматически переводится в статус “Решено”. - Фактическая дата окончания выполнения определяется при закрытии при успешном решении последней подзадачи в рамках заявки и автоматическом переходе на статус “Решено“. |
| FR-11 | Система должна обеспечивать пользователям прозрачный контроль и мониторинг исполнения изменений через стандартные средства Jira Service Management. Пользователи должны иметь возможность: - просматривать все активные запросы на изменение, включая этапы "Выполнение" и "Тестирование", в едином представлении (очереди и реестр); - видеть актуальное состояние каждого изменения (тип, система, статус, срок, SLA-индикаторы); - получать аналитические сводки по изменениям через встроенные дашборды и отчёты — по типам изменений, планам внедрения, статусам и системам; - отслеживать ближайшие изменения (например, запланированные на текущую неделю) и выявлять отклонения по SLA. Реализация должна позволять пользователям формировать индивидуальные представления (фильтры и дашборды), добавлять их в "Избранное" и использовать для ежедневного операционного контроля. |
| FR-12 | Обработка неуспешного выполнения: - При закрытии любой подзадачи с отрицательным результатом запрос автоматически переходит в "Неуспешно" и создаётся PIR-запрос. - Исполнителем PIR назначается сотрудник, завершивший подзадачу с отрицательным результатом; - Change Manager подставляется из исходного RFC. - В рамках статуса "Неуспешно" разрешено создание связанных подзадач. |
| FR-13 | Отмена доступна из статусов "Рассмотрение Change Manager", "Регистрация", "Неуспешно", а также выполняется автоматически при несогласии руководителя инициатора. При переходе в "Отмена" система автоматически отменяет все связанные подзадачи. |
| FR-14 | Закрытие: после перевода запроса в "Решено" активируется SLA "Приёмка инициатором" на 14 рабочих дней. По истечении срока, при отсутствии возражений, запрос автоматически закрывается. Инициатор имеет право закрыть запрос вручную раньше срока. |
| FR-15 | Технологические окна: В рамках выбранной Системы проверяется справочник "Технологическое окно", на основе которого проводится валидация при планировании. При несоответствии выбранным в Запрос на изменение окнам — блокируется переход с уведомлением на форме о причине несоответствия. |
| FR-16 | Календарные политики SLA: для этапов согласования применяется календарь 5×8 (рабочие часы), для выполнения и тестирования основного Запроса на изменения — 24×7 (круглосуточный режим). Для подзадач политики SLA не требуются. |
| FR-17 | Система должна обеспечивать автоматическое формирование состава работ по изменению на основе выбранного шаблона RFC. Для стандартных изменений при создании запроса система формирует набор подзадач (например, выполнение, тестирование, уведомления и т.п.) в соответствии с параметрами выбранного шаблона. Для нормальных и срочных изменений Change Manager имеет возможность самостоятельно определять перечень и структуру подзадач, а также назначать исполнителей. Система должна поддерживать возможность автоподстановки исполнителей из связанных объектов (например, из атрибута "Группа исполнителей RFC" в объекте "Система") и учитывать этот механизм при формировании подзадач. |
| FR-18 | Система должна обеспечивать своевременное информирование участников процесса об изменении статусов и ключевых событиях в жизненном цикле RFC. - Пользователи должны получать уведомления о назначении в качестве исполнителя, о поступлении запроса на согласование, об успешном или неуспешном выполнении, а также напоминания о приближении плановых сроков начала и завершения работ. - Для согласующих система направляет автоматическое напоминание в 08:00 (если решение не принято). - Для Группы Change Manager’ов и исполнителей — напоминания за 8 и 4 часа до начала выполнения и за 8 часов до окончания планового срока. Функционал уведомлений должен способствовать своевременному выполнению этапов процесса и соблюдению SLA без необходимости ручного контроля. |

Атрибутный состав

Таблица 3 содержит базовый атрибутный состав заявки.

Форма Регистрации

|  | Поле | Тип данных | Обязательное | Дополнительные условия / валидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема |  | ✅ | Для нормального изменения: тема формируется по шаблону “Система – Модуль”. Если модуль не выбран - используется только название системы. Для стандартных изменений: тема формируется на основе названия шаблона. |
| 2 | Услуги RFC | Справочник | ✅ | Ссылка на модули |
| 3 | Тип ЗНИ | Выпадающий список | ✅ | Значения: - Нормальное; - Стандартное; - Срочное. |
| 4 | Категория шаблона | Справочник | ✅, если Тип ЗНИ = “Стандартное“ | Ссылка на Категории шаблонов в Assets |
| 5 | Шаблон | Справочник | ✅, если Тип ЗНИ = “Стандартное“ | Справочник шаблонов в Assets |
| 6 | Описание | Текст | ✅ |  |
| 7 | Влияние на систему | Логическое |  |  |
| 8 | Описание влияния | Текст | ✅, если влияние = true |  |
| 9 | Сегмент | Мультивыбор |  | - Продуктивная среда; - Тестовая среда. |
| 10 | Планируемая дата начала выполнения | Дата/время | ✅ |  |
| 11 | Планируемая дата окончания выполнения | Дата/время | ✅ |  |
| 12 | Обоснование срочности | Текст | ✅ если Тип = Срочное |  |
| 13 | Требуется простой | Логическое | ❌ |  |
| 14 | Система | Справочник | ✅ | Ссылка на Каталог активов, категория = Информационные системы |
| 15 | Затронутые КЕ | Справочник (множественный выбор) | ❌ | Ссылка на Каталог активов |
| 16 | Затронутые модули | Справочник (множественный выбор) | ❌ | Ссылка на модули |
| 17 | Затронутые системы | Справочник (множественный выбор) | ❌ | Ссылка на Каталог активов, категория = Информационные системы |
| 18 | Влияние на клиентов банка | Текст | ❌ |  |
| 19 | Влияние на сотрудников банка | Текст | ❌ |  |
| 20 | Уведомляемые сотрудники (приемка) | Справочник | ❌ | Множественный выбор пользователей |
| 21 | Вложения | Системный | ✅ |  |

Форма Согласования

|  | Поле | Тип данных | Обязательное | Дополнительные условия / валидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласующие | Справочник | ✅ | Автозаполняемое поле из шаблона (если заявка создана из шаблона) с возможностью редактировать. |
| 2 | Комментарий | Текст | ❌ |  |

Форма Не успешно

|  | Поле | Тип данных | Обязательное | Дополнительные условия / валидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Причина неуспешного выполнения | Справочник | ✅ | Значения будут уточнены. |
| 2 | Описание причины | Текст | ✅ |  |

Форма Отмены

|  | Поле | Тип данных | Обязательное | Дополнительные условия / валидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование отмены | Текст | ✅ |  |
| 2 | Комментарий | Текст |  |  |

Таблица 4 содержит атрибутный состав шаблона стандартного изменения.

|  | Поле | Тип данных | Обязательное | Дополнительные условия / валидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер заявки | Текст | ✅ |  |
| 2 | Уровень риска | Справочник | ❌ | Значения: - Низкий; - Высокий. |
| 3 | Связанные КЕ | Справочник | ✅ | Ссылка на Каталог активов |
| 4 | Ответственный за шаблон | Справочник | ✅ | Ссылка на Каталог сотрудников |
| 5 | RFC-основание | Справочник | ❌ | Ссылка на RFC |
| 6 | Статус шаблона | Справочник | ❌ | Значения: - Активен; - Архив. |
| 7 | Необходимо тестирование | Логическое | ❌ |  |
| 8 | Вложения | Системный | ❌ |  |

Алгоритм работы жизненного цикла

Рисунок 1 содержит жизненный цикл заявки.

Таблица 5 содержит описание жизненного цикла заявки.

|  | Наименование перехода | Статус -> Статус | Описание | Кто может совершить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На согласование | Регистрация → Согласование руководителя | Автоматический переход после регистрации заявки | Система |
| 2 | На рассмотрение | Согласование руководителя → Рассмотрение Change manager | Автоматический переход при положительном согласовании руководителя инициатора | Система автоматически при успешном согласовании от Руководителя инициатора |
| 3 | Назначить менеджера | Рассмотрение Change manager → Рассмотрение Change manager | Назначение менеджера изменения | Change manager |
| 4 | На согласование | Рассмотрение Change manager → Согласование | Согласование изменения предопределенной группой или другими сотрудниками | Change manager |
| 5 | Запланировать | Согласование → Запланировано | Переход при положительном согласовании заявки | Система автоматически, после получения положительного результата согласования |
| 6 | Выполнить | Запланировано → Выполнение Согласование → Выполнение | Реализация утвержденного изменения | Система автоматически, при наступлении плановой даты начала выполнения. Change manager вручную из Согласования |
| 7 | Тестирование | Выполнение → Тестирование | Проверка работоспособности после выполнения | Система автоматически |
| 8 | Решить | Тестирование → Решено Выполнение → Решено | Подтверждение завершения всех шагов | Система автоматически |
| 9 | Закрыть | Решено → Закрыто | Финальное закрытие и документирование результата | Инициатор, подтверждая выполнение. Система, автоматически через 14 дней |
| 10 | Не успешно | Выполнение → Не успешно Тестирование → Не успешно Решено → Не успешно | Возврат системы в исходное состояние при сбое | Система автоматически при сигнале с первой негативно закрытой подзадачи. Инициатор, при несогласии с выполнением |
| 11 | Отмена | Регистрация → Отмена Рассмотрение Change manager → Отмена Согласование руководителя → Отмена | Прекращение обработки изменения до выполнения, во время не успешного выполнения и при отрицательном согласовании руководителя инициатора | Change manager, Исполнитель |
| 12 | Возврат на регистрацию | Согласование → Регистрация Не успешно → Регистрация Согласование руководителя → Регистрация | Возврат изменения на регистрацию инициатору | Система автоматически при неуспешном согласовании. Вручную менеджером со статуса “Не успешно“. Вручную руководителем инициатора со статуса “Согласование руководителя“ |

Правила автоматизации

Общее

- Фиксация системных событий

  - При создании запроса система автоматически фиксирует:
• дату и время создания (Created);
• инициатора (Reporter);
• руководителя инициатора — подставляется автоматически из каталога сотрудников (интеграция Axapta).

  - При каждом обновлении запроса система записывает дату и время последнего изменения (Updated).

- Автоматическое управление статусами

  - При утверждении руководителем инициатора запрос автоматически переводится в статус "Рассмотрение Change Manager".

  - При наступлении плановой даты начала выполнения запрос автоматически переводится в статус "Выполнение"; фиксируется фактическая дата начала.

  - После завершения всех подзадач выполнения запрос автоматически переходит в "Тестирование" (если оно предусмотрено шаблоном) либо сразу в "Решено".

  - По истечении 14 рабочих дней после перехода в статус "Решено", при отсутствии действий со стороны инициатора, запрос автоматически закрывается ("Закрыто").

  - При отрицательном результате подзадачи система выполняет автоматический переход в "Не успешно" и создаёт связанный PIR-запрос.

- Создание и обработка подзадач

  - Подзадачи формируются автоматически при переходе в статус "Рассмотрение Change Manager" на основании выбранного шаблона RFC (для стандартных изменений) или типового набора (для нормальных / срочных).

  - При формировании подзадач система подставляет исполнителей из связанных объектов (например, атрибут "Группа исполнителей RFC" в объекте Система).

  - При наступлении плановой даты начала подзадачи выполнения переходят в статус "Выполнение" автоматически.

  - После завершения всех подзадач тестирования или выполнения инициируется автоматический переход основного запроса в "Решено".

- Счётчики и регистрационные поля

  - Система ведёт накопительный счётчик количества неуспешных выполнений “Количество откатов” — инкрементируется при каждом переходе в статус "Не успешно".

  - Фиксируются даты и времена ключевых событий:
• Фактическое начало выполнения — при переходе в статус "Выполнение";
• Фактическое окончание выполнения — при переходе в статус "Решено";
• Дата закрытия — при автоматическом или ручном переводе в "Закрыто".

- Контроль технологических окон

  - При переходе в статус "Запланировано" система проверяет соответствие плановых дат установленному технологическому окну.

  - При несоответствии переход блокируется, пользователю отображается уведомление на пользовательской форме с пояснением причины.

- Управление SLA и календарями

  - Для этапов процесса применяются различные SLA-календари:
• 5×8 — для этапов согласования;
• 24×7 — для этапов выполнения и тестирования.

  - SLA-счётчики активируются при наступлении плановых дат и автоматически приостанавливаются при переходе в статусы ожидания (если предусмотрено бизнес-логикой).

- Уведомления и напоминания

  - При каждом статусном изменении система направляет уведомления соответствующим ролям: инициатору, руководителю инициатора, Change Manager’ам, исполнителям и согласующим.

  - Согласующим отправляется напоминание в 08:00, если решение не принято.

  - Change Manager’ам и исполнителям отправляются напоминания за 8 и 4 часа до начала выполнения, а также за 8 часов до плановой даты окончания.

  - При переходе в "Не успешно" уведомления направляются инициатору, Change Manager’у, всем исполнителям и руководителю инициатора.

- Автоматическое создание PIR-запросов

  - При установке статуса "Не успешно" система создаёт новый запрос типа PIR, заполняя:
• Исполнителя — сотрудник, завершивший неуспешную подзадачу;
• Change Manager — из текущего RFC;
• Связь с исходным RFC — тип "связан с (Linked to)".

- Автоматическая отмена подзадач

  - При переводе основного запроса в статус "Отмена" все связанные подзадачи автоматически переходят в статус Отменено.

- Валидация обязательных данных

  - Перед переходом в любой статус, требующий выполнения действия (согласование, планирование, выполнение), система проверяет наличие обязательных полей: Плановые даты, Система, Тип изменения.

  - При отсутствии данных переход блокируется с выводом соответствующего уведомления пользователю.

Уведомления

|  | Событие / Условие | Кому отправляется | Тема уведомления | Текст уведомления | Канал | Примечание / Доп. логика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация нового изменения | Руководитель инициатора (Менеджер в каталоге сотрудников) | Новый “Запрос на изменение” на согласование | Создан новый Запрос на изменение №{ID} от {Инициатор}. Необходимо согласование. | Email | Триггер: статус “На согласовании руководителя” |
| 2 | Согласование руководителем (Approved) | Инициатор, Группа Change manager | “Запрос на изменение” согласована | Запрос на изменение №{ID} согласован руководителем и переведен в статус “Рассмотрение Change manager”. | Email |  |
| 3 | Согласование руководителем (Rejected) | Инициатор | “Запрос на изменение” возвращен на доработку | Ваш Запрос на изменение №{ID} возвращен на доработку со стороны руководителя. Комментарий: {Комментарий}. | Email |  |
| 4 | Перевод в статус “Согласование” | Согласующие (пользователи, указанные в поле “Согласующие RFC“) | Требуется согласование изменения | Запрос на изменение №{ID} передан на согласование. Просьба принять решение. | Email | Уведомление должно отправляться по событию, а также с дополнительным напоминанием каждый день 8 утра до получения результата согласования. |
| 5 | Решение согласующих (Approved) | Инициатор, Группа Change manager | Изменение согласовано | Согласующие одобрили изменение №{ID}. Следующий этап – планирование. | Email | Отправка уведомления при положительном результате согласования |
| 6 | Решение согласующих (Rejected) | Инициатор, Группа Change manager | Изменение возвращено на доработку | Изменение №{ID} возвращено на доработку со стороны CAB/ECAB. Комментарий: {Комментарий}. | Email |  |
| 7 | Перевод в статус “Запланировано” | Инициатор, Исполнитель | Изменение запланировано | Изменение №{ID} запланировано на {Дата начала} – {Дата окончания}. | Email |  |
| 8 | За 8 часов до начала выполнения | Исполнители, ИТ-владелец, бизнес-владелец, Группа Change manager, инициатор | Напоминание о начале внедрения | Напоминаем: сегодня запланировано выполнение изменения №{ID}, начало в {Дата/время начала}. | Email (группа рассылки) | В день внедрения на основании указанной даты-времени внедрения. |
| 9 | Созданы подзадачи внедрения | Исполнители подзадач (Исполнитель\Группа исполнителей) | Созданы подзадачи внедрения | По изменению №{ID} созданы подзадачи. Ожидайте начала внедрения. | Email |  |
| 10 | Начало внедрения (автоматический переход) | Исполнители подзадач (Исполнитель\Группа исполнителей) | Внедрение начато | Изменение №{ID} переведено в статус “Внедрение”. Можно приступать к выполнению подзадач. | Email |  |
| 11 | Неуспешная подзадача выполнения | Группа Change manager, Инициатор, Исполнители подзадач (всех смежных открытых подзадач) | Ошибка при внедрении | Подзадача внедрения по изменению №{ID} завершена с ошибкой. Необходимо инициировать неуспешное выполнение. | Email |  |
| 12 | Завершено выполнение (успешно) | Все участники RFC (кроме инициатора) | Внедрение завершено | Внедрение изменения №{ID} успешно завершено. Начинается тестирование. | Email (группа рассылки) |  |
| 13 | Идет тестирование |  |  |  |  |  |
| 14 | Завершено тестирование | Все участники RFC (кроме инициатора) | Тестирование завершено | Тестирование по изменению №{ID} успешно завершено. | Email (группа рассылки) |  |
| 15 | Запрос на приемку (статус “Решено”) | Инициатор | Подтвердите выполнение изменения | Изменение №{ID} выполнено. Просьба подтвердить корректность результатов. Если нет возражений в течение 14 рабочих дней, Запрос на изменение будет закрыт автоматически. | Email |  |
| 16 | Автоматическое закрытие через 14 дней | Инициатор | Изменение закрыто автоматически | Изменение №{ID} закрыто автоматически в связи с отсутствием возражений. | Email |  |
| 17 | Возврат на доработку инициатором | Группа Change manager, Исполнители | Возврат на доработку | Инициатор отклонил результаты по изменению №{ID}. Необходимо провести доработку. | Email |  |
| 18 | Отмена изменения | Инициатор, Исполнитель, Группа Change manager | Изменение отменено | Изменение №{ID} отменено. Обоснование: {Комментарий}. | Email |  |
| 19 | Создание PIR-задачи | Группа Change manager, Исполнитель | Назначена задача PIR | Создана PIR-задача по изменению №{ID}. Ответственный: {Имя}. | Email |  |

Очереди

Для Change manager

|  | Название очереди | Фильтр (логика) | Цель / назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На согласовании руководителя | Статус = “На согласовании руководителя”“ | Контроль новых заявок, ожидающих утверждения со стороны Руководителя инициатора |
| 2 | На согласовании Change Manager | Статус = “На согласовании Change Manager” | Контроль новых заявок, ожидающих утверждения со стороны Change Manager. Фактически старт участия роли Change Manager в ЖЦ Запроса на изменение |
| 3 | Запланировано | Статус = “Запланировано” | Контроль заявок, ожидающих начала внедрения |
| 4 | В выполнении/на тестировании | Статус = “Выполнение” Статус = “Тестирование” | Отслеживание активных выполнений изменений и выполнения подзадач Отслеживание активных изменений на стадии тестирования |
| 5 | Выполнено / Закрыто | Статус = (“Выполнено”, “Закрыто”) | Реестр завершенных изменений |
| 6 | Отменено | Статус = “Отмена” | Контроль отмененных изменений и причин |
| 7 | Срочные изменения | Тип = “Срочное изменение” и Статус != (“Выполнено”, “Закрыто”) | Контроль изменений, требующих приоритетного внедрения |
| 8 | С ожидающим внедрением сегодня | Плановая дата начала = сегодня | Контроль заявок, переходящих в “Внедрение” |

Для исполнителей подзадач

|  | Название очереди | Фильтр | Цель / назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мои подзадачи | Исполнитель = currentUser | Личный список задач исполнителя |
| 2 | Подзадачи в выполнении | Тип подзадачи = “Выполнение”, Статус != “Закрыто” | Контроль текущих выполнений |
| 3 | Подзадачи на тестирование | Тип подзадачи = “Тестирование”, Статус != “Закрыто” | Контроль задач тестирования |
| 4 | Подзадачи, ожидающие начала работ | Плановая дата начала ≤ сегодня, Статус = “Запланировано” | Напоминание о старте внедрения |

Доп. очереди/дашборды

|  | Название очереди | Фильтр | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все активные изменения | Статус != (“Закрыто”, “Отмена”) | Общая оперативная сводка |
| 2 | Изменения по системам | Группировка по полю “Система” | Аналитика по системам (можно дашборд) |
| 3 | Изменения по типу | Группировка по полю “Тип изменения” | Отчетность по типам (нормальные, срочные, стандартные) (дашборд) |
| 4 | Не успешно | Статус “Не успешно” = Да | Контроль неуспешных внедрений |
| 5 | Изменения на ближайшую неделю | Плановая дата начала = [Сегодня..+7дней] | План-график внедрений (можно дашборд) |

SLA

|  | Этап / Событие | Метрика (SLA) | Ответственный | Условие начала отсчета | Условие завершения | Комментарий / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование руководителя инициатора | ≤ 8 раб. часов | Руководитель инициатора | При переходе в статус "На согласовании руководителя" | Утверждение / отклонение заявки | Если по истечении 8 часов нет ответа, по хорошему эскалация Change manager на рассмотрение процесса, либо уведомление согласующему. |
| 2 | Рассмотрение Change manager | ≤ 2 раб. дня | Координатор | После утверждения заявки | Перевод в статус "Авторизация CAB/ECAB" | Проверка планов, дат, исполнителей, вложений и рисков. |
| 3 | Согласование | ≤ 1 раб. день | Change Manager, согласующие | Отправлено на согласование | Принято решение (Approved / Rejected) | Для срочных изменений. |
| 4 | Выполнение | По плановой дате выполнения | Исполнители | Наступление даты начала внедрения | Успешное закрытие всех подзадач внедрения | При сбое - Не успешно, создание PIR. |
| 5 | Ожидание закрытия | ≤ 14 раб. дня | Инициатор | После уведомления о выполнении | Согласие / молчаливое закрытие | Если нет возражений в течение 14 дней - автоматическое закрытие. |

Основные сценарии

Все сценарии выполняются в рамках системы Jira Service Managment (JIRA System) - далее “Система”.

Регистрация запроса на изменение

Описание:
Инициатор регистрирует новый RFC для фиксации необходимости изменения и запуска полного цикла согласования и выполнения.

Акторы:

- Инициатор (владелец системы, представитель бизнеса или сотрудник ИТ)

- Система

Предусловия:

- Пользователь авторизован в системе (на Портале или в Jira Service Management);

- Процесс "Управление изменениями" активен и доступен в каталоге сервисов;

- Каталог сотрудников содержит актуальную информацию о руководителях.

Основной поток:

- Инициатор открывает форму регистрации запроса на изменение (RFC).

- Заполняет обязательные поля: Тип изменения, Система, Плановые даты начала и окончания, Описание, Вложения (план внедрения, тестирования, отката).

- Система автоматически определяет руководителя инициатора (из каталога сотрудников / интеграции Axapta).

- После нажатия “Создать” система присваивает запросу номер по маске FORTE-000000 и фиксирует дату создания.

- Запрос создаётся в статусе "Регистрация".

- Система автоматически направляет его на согласование руководителю инициатора.

Постусловия:

Запрос успешно зарегистрирован, создана карточка RFC, инициирован процесс согласования.

Согласование руководителя инициатора

Описание:
Руководитель инициатора оценивает целесообразность изменения, его влияние на сервисы и приоритет выполнения.

Акторы:

- Руководитель инициатора

- Инициатор

Предусловия:

- Запрос находится в статусе "Согласование руководителя".

- Руководитель определён автоматически в момент регистрации.

Основной поток:

- Руководитель получает уведомление о необходимости согласования.

- Переходит на карточку запроса (с Портала или по ссылке из уведомления).

- Анализирует обоснование и вложения (план внедрения, тестирования, отката).

- Руководитель рассматривает заявку и принимает решение:

  - Заверить — запрос автоматически переходит в "Рассмотрение Change Manager";

  - Вернуть на доработку — запрос возвращается инициатору в "Регистрация" с комментарием;

  - Отклонить — запрос переходит в "Отмена".

- Система направляет уведомление инициатору и Change Manager’ам.

Постусловия:

Решение руководителя зафиксировано, запрос направлен на рассмотрение Change Manager или возвращён на доработку.

Рассмотрение Change manager

Описание:
Change Manager проверяет корректность данных, полноту обоснования, оценивает риски и готовит запрос к согласованию.

Акторы:

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Запрос одобрен руководителем инициатора и находится в статусе "Рассмотрение Change Manager".

Основной поток:

- Система назначает запрос на группу Change Managers и направляет уведомление.

- Один из участников группы выбирает себя ответственным за запрос.

- Change Manager проверяет:
 • корректность и полноту заполненных полей;
 • наличие всех обязательных вложений;
 • корректность плановых дат и соответствие технологическому окну.

- При необходимости корректирует данные, обновляет описание.

- Отправляет запрос на согласование CAB (переход "На согласование").

Постусловия:

- Запрос подготовлен, структура работ определена, согласующие назначены.

Согласование изменения

Описание:
Изменение проходит согласование в Change Advisory Board (CAB) или другими утверждёнными согласующими.

Акторы:

- Согласующие

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Запрос находится в статусе "Согласование".

Основной поток:

- Система уведомляет всех согласующих, назначенных по шаблону или вручную.

- Каждый согласующий получает ссылку на запрос и принимает решение: Заверить или Отклонить, при необходимости добавляя комментарий.

- Система фиксирует решения и отслеживает статус всех участников.

- Если хотя бы один участник отклоняет — запрос возвращается в статус "Регистрация ЗНИ" с комментариями.

- При полном одобрении запрос автоматически переходит в "Запланировано".

- Система направляет уведомления инициатору и Change Manager’у.

Постусловия:

Изменение согласовано и готово к планированию, либо возвращено на доработку.

Планирование изменения и проверка технологического окна

Описание:
Change Manager утверждает план внедрения и обеспечивает соответствие технологическим окнам.

Акторы:

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Запрос согласован положительно и находится в статусе "Запланировано".

Основной поток:

- Change Manager проверяет плановые даты начала и окончания работ.

- Система автоматически проверяет соответствие выбранным технологическим окнам (по справочнику).

- При несоответствии — переход блокируется, выводится предупреждение в пользовательском интерфейсе.

- При корректных данных запрос остаётся в статусе "Запланировано" до наступления даты выполнения.

- Автоматически создаются подзадачи.

- Система формирует уведомления исполнителям за 8 и 4 часа до начала выполнения (при возможных условиях).

Постусловия:

- Запрос готов к выполнению, план внедрения утверждён и соответствует технологическим ограничениям.

Выполнение изменения

Описание:
Исполнители реализуют утверждённые изменения в соответствии с планом.

Акторы:

- Исполнители

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Запрос в статусе "Запланировано", плановая дата начала наступила.

Основной поток:

- Система автоматически переводит запрос в "Выполнение", фиксируя фактическую дату старта.

- Исполнители получают уведомления и приступают к выполнению подзадач.

- SLA "Выполнение" активируется.

- Change Manager контролирует ход выполнения и актуальность сроков.

- После завершения всех подзадач выполнения система переводит запрос в "Тестирование" (если предусмотрено) либо в "Решено".

- По завершении всех шагов создается отметка о завершении подзадач выполнения.

Постусловия:

- Изменение реализовано в соответствии с утверждённым планом внедрения.

Тестирование изменения и подтверждение результата

Описание:
Проводится тестирование корректности выполненных изменений.

Акторы:

- Исполнители (подзадач “Тестирование”)

- Система

Предусловия:

- Запрос в статусе "Тестирование".

- Подзадачи тестирования созданы.

Основной поток:

- Исполнители выполняют тестовые сценарии, предусмотренные планом тестирования.

- Результаты фиксируются в подзадачах тестирования.

- При успешных результатах все подзадачи закрываются со статусом Успешно.

- Система автоматически переводит основной запрос в "Решено".

- При отрицательном результате хотя бы одной подзадачи — переход в "Не успешно".

Постусловия:

Изменение протестировано, подтверждено корректное выполнение, либо зафиксированы отклонения.

Обработка неуспешного выполнения

Описание:
В случае неуспешного внедрения выполняется анализ причин и откат изменений. Система создает PIR для анализа и отката.

Акторы:

- Исполнители

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Выполнение/тестирование завершилось с ошибкой или с отрицательным результатом подзадачи:

  - Запрос в статусе “Не успешно”;

  - Должен быть доступен план отката.

Основной поток:

- Система создаёт PIR-запрос и связывает его с исходным RFC.

- Исполнитель PIR — сотрудник, завершивший неуспешную подзадачу.

- Change Manager контролирует выполнение PIR.

Постусловия:

- Неуспешное изменение обработано.

Приемка и закрытие изменения

Описание:
Инициатор подтверждает успешное выполнение изменения или фиксирует замечания.

Акторы:

- Инициатор

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Все подзадачи закрыты успешно

- Запрос в статусе "Решено";

Основной поток:

- Инициатор получает уведомление о готовности к приёмке.

- Проверяет результаты выполнения изменений.

- Принимает решение:
 • Закрыть — запрос переходит в "Закрыто";
 • Не успешно — запрос возвращается в "Не успешно" с комментарием.

- Если инициатор не предпринимает действий в течение 14 рабочих дней, система автоматически закрывает запрос.

- Change Manager при необходимости фиксирует отчёт о закрытии.

Постусловия:

Изменение принято, процесс закрыт, SLA завершены.

Отмена изменения

Описание:
Запрос прекращается до начала выполнения или после неуспешного внедрения.

Акторы:

- Change manager

- Система

Предусловия:

- Запрос в статусе "Регистрация", "Рассмотрение Change Manager";

- Change Manager определён.

Основной поток:

- В системе изменение переводится в статус “Отмена”.

- Система автоматически отменяет все связанные подзадачи.

- Направляются уведомления инициатору, исполнителям и руководителю инициатора.

- В карточке запроса фиксируется причина отмены и комментарий.

Постусловия:

- Запрос отменён, подзадачи закрыты, процесс завершён.

Мониторинг и аналитика

Описание:
Пользователи контролируют статус и эффективность выполнения изменений через очереди и дашборды системы.

Акторы:

- Change manager

- Инициатор

- Система

Предусловия:

- Процесс активен и работает.

- Пользователь имеет лицензию Jira Service Managment и доступ к очередям или дашбордам соответствующего проекта в системе.

Основной поток:

- Система отображает все активные запросы в очередях с актуальными статусами и SLA-индикаторами.

- Change Manager отслеживает ход выполнения, согласования и просрочки SLA.

- Пользователи могут открывать карточки запросов и просматривать историю и активности по изменению в соответствии с правами доступа.

- На дашборде отображается распределение запросов по типам, статусам и системам.

- Пользователи могут сохранять фильтры и добавлять дашборды в "Избранное".

Постусловия:

Обеспечен прозрачный мониторинг, контроль SLA и аналитическая отчётность по изменениям.

Этапы работы

- Реализация и утверждение текущих требований.

- Реализация форм заявки.

- Реализация жизненного цикла заявки.

- Реализация бизнес правил и автоматизаций.

- Реализация уведомлений.

- Реализация счетчиков SLA.

- Настройка ролей.

- Внутреннее тестирование.

- Реализация руководства пользователя и сценариев тестирования.

- UAT вместе с заказчиком (воспроизведение сценариев).

- Перенос на PROD.

- Пост-релизная поддержка.